工作汇报

3.27

1. 团队成员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕一帆（组长） | 计算机科学与技术系 | junzhi\_cn@qq.com |  |
| 张宇晨（技术组长） | 计算机科学与技术系 | 191220171@smail.nju.edu.cn |  |
| 蔡鸿彬 | 计算机科学与技术系 | 598991406@qq.com |  |
| 孙思敏 | 计算机科学与技术系 | 1196953351@qq.com |  |
| 肖毓哲 | 计算机科学与技术系 | 792037332@qq.com |  |
| 严思远 | 计算机科学与技术系 | 191220137@smail.nju.edu.cn |  |

1. 对所选项目对应技术的掌握情况

技术组长张宇晨具有一定vue(html+js+css)的基础知识，对wxml有一定了解。

所有组员均对相关技术略有了解，有一定的项目开发经验，对主流编程语言较为熟悉，如Python，Java，C++等。

其他知识仍在学习中……

1. 团队成员的分工情况

初步分工如下，后续视工作量大小进行调整

毕一帆：产品经理、客户管理

张宇晨：用户管理

蔡鸿彬：委托及合同管理

孙思敏：测试项目管理

肖毓哲：样品及报告管理

严思远：客户端开发

1. 协同开发的方式（包括建立好一个Git/Gitee在线项目）

采用qq群及群通话进行日常工作讨论。

使用GitHub进行项目管理

GitHub项目地址：https://github.com/ZFirozen/SE-Project-Front

1. 每周1-2次的会议安排

每周例会使用腾讯会议，根据防疫形势后续可能改为线下讨论。

每周汇报当周工作情况，进行工作进度总结，规划下周工作安排并对工作中出现的问题进行反馈。

1. 初步的工作计划

第6周：初步需求分析

第7-12周：项目开发及测试

第13-15周：产品重构

第16-17周：整体测试及问题修复

第18周：编写用户手册及相关文档

第19-20周：机动

1. 目前的主要困难

缺乏切入点，相关知识储备较少，技术栈不够完备。仍需继续进行需求分析，以及相关知识的学习及实践。